# Recipe Collections V11 整合修正正式報告

V10 後端功能 + Permission-Safe Docker / Crawler / Proxy 架構整合

文件日期：2026-09-15

# 一、報告目的

本報告整理 V11 正式版在整合前全面檢查後，所有「必須修正」與「建議一起修正」項目，以及 V11 的實際處理結果。V11 以 permission-safe stack 的 Docker、Crawler、Proxy、Kafka、Mongo Writer 與 Airflow 架構為主，保留 V10 的 MySQL Schema、ETL、營養計算、Flask API 與 Hermes API。

# 二、V11 最終架構

正式資料流：Airflow → crawler_jobs（5 partitions）→ 1 Direct + 4 Proxy Workers → ytower_recipe_results → Mongo Writer → MongoDB raw_recipes → ETL 01~09 / 10_pipeline.py → MySQL recipe_ai → Flask API / Hermes。

| 層級 | 正式採用設計 |
| --- | --- |
| Crawler | 1 個 Direct Worker + 4 個動態 TW Proxy Worker，共用同一 Kafka consumer group |
| Kafka Job | crawler_jobs，5 partitions |
| Kafka Result | ytower_recipe_results，4 partitions |
| MongoDB | recipe_ai.raw_recipes，SEQ unique upsert |
| Airflow | init / webserver / scheduler 分離，完整串接 Crawler→MongoDB→ETL→MySQL |
| MySQL | 沿用 V10 19 張表 ER Model，Application User 存取 |
| API | 沿用 V10 API，另強化 Hermes API key 驗證 |
| Storage | MySQL/MongoDB/Kafka/PostgreSQL/Airflow runtime 使用 Docker named volumes |

# 三、整合前必須修正項目與 V11 處理結果

| # | 問題 | 風險 | V11 處理 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mongo Writer collection 不一致 | 新 Stack 原寫 recipe_ai.recipes，V10 ETL 讀 raw_recipes | 已修正：MONGO_COLLECTION 預設 raw_recipes，Compose / Mongo init / ETL 全部一致 | 完成 |
| 2 | Airflow ETL 環境變數不一致 | 新 Stack 使用 MYSQL_*，V10 使用 DB_* / MONGO_URI | 已修正：Airflow 同時注入 DB_*、MYSQL_*、MONGO_URI、MONGO_COLLECTION | 完成 |
| 3 | MySQL Schema 不會自動建立 | 新 Stack 未掛 mysql/init | 已修正：named volume + ./mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro | 完成 |
| 4 | Airflow DAG 只有 dispatch | 沒有等待 crawler、Mongo Writer、ETL、結果檢查 | 已修正為 5 Task 完整流程，並加入 offset baseline 防止空 Topic 誤判 | 完成 |
| 5 | Direct Worker offset 風險 | 失敗 job 未 commit，但後續成功 commit 可能跨過失敗 offset | 已修正：任何 Direct job 失敗即關閉並重建 consumer，讓未 commit job 重送 | 完成 |
| 6 | Airflow Image / Volume 不足 | 缺 pandas/openpyxl/numpy/python-dateutil/curl-cffi，且未掛 Python/Data | 已修正：採 V10 ETL 套件 + requests[socks]，掛 /workspace/python 與 /workspace/data | 完成 |
| 7 | 正式 Stack 缺 Flask API service | permission-safe stack 沒有 V10 API container | 已修正：新增 python service，Application User 連 MySQL，預設 host port 5001 | 完成 |

# 四、建議一起修正項目與 V11 處理結果

| # | 建議項目 | 原因 | V11 處理 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | published_date 被丟棄 | V10 import 將 published_date 寫死 NULL | 已修正：支援 YYYY-M-D 與日期+上午/下午時間，轉 MySQL DATE；29,597 筆日期測試全部可解析 | 完成 |
| 2 | 食材 canonical_name 尾端「約」 | 例如「牛肉 約1/2斤」會得到「牛肉 約」 | 已修正：canonicalization 移除尾端「約」；257,537 材料列測試 0 parse error，74 個 raw_name 尾端「約」全部清除 | 完成 |
| 3 | Direct Worker headers 太像 requests 預設 | 較容易被來源站判斷為自動程式 | 已修正：Browser User-Agent、Referer、Accept-Language | 完成 |
| 4 | max.poll.interval 8 小時偏緊 | 大 prefix 可能長時間執行觸發 rebalance | 已修正：預設提高至 16 小時；長期仍可評估拆分 prefix job | 完成 |
| 5 | HERMES_API_KEY 未實際使用 | 公開 endpoint 時 key 無保護效果 | 已修正：有設定 key 時要求 X-API-Key 或 Bearer；未設定時維持本機向後相容 | 完成 |
| 6 | 服務使用 root DB 帳號 | 權限過大 | 已修正：MySQL / MongoDB application user；root 僅初始化與維運 | 完成 |
| 7 | Runtime bind mount 權限問題 | container chown Git working tree 風險 | 已修正：核心 runtime data 採 named volumes | 完成 |
| 8 | Mongo init 分散 | Index 與 application user 分開來源 | 已整合並排序為 01 collections/indexes、02 application user | 完成 |

# 五、資料契約相容性檢查

| 檢查項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Crawler 必要欄位 | SEQ、食譜名稱、上線日期、關鍵字、食譜網址、材料、做法步驟均相容 |
| 材料格式 | 「 ¦ 」分隔與 V10 parser 相容 |
| Range 數量 | 2∼3 類型可轉為 2~3 並計算 midpoint |
| 額外 Crawler metadata | prefix / seq_num / worker / network / proxy metadata 可留 MongoDB，不影響 ETL |
| 現有 raw JSON | 29,597 筆；材料僅 6 筆缺值 |
| Prefix | 31 個實際 prefix，全部包含於 A01~I10 |
| 最大 numeric SEQ | 3899；MAX_SEQ_NUMBER=5000 足夠 |
| 最大連續缺號 | 14；MAX_NOT_FOUND_LIMIT=50 有安全距離 |

# 六、Docker 內部連線正式規格

| Client | Server | Docker 內部位置 |
| --- | --- | --- |
| Crawler | Kafka | kafka:9092 |
| Proxy Manager | MongoDB | mongodb:27017 |
| Mongo Writer | Kafka | kafka:9092 |
| Mongo Writer | MongoDB | mongodb:27017 |
| Airflow | Kafka | kafka:9092 |
| Airflow ETL | MongoDB | mongodb:27017 |
| Airflow ETL | MySQL | mysql:3306 |
| Flask API | MySQL | mysql:3306 |
| Airflow Metadata | PostgreSQL | postgres:5432 |

# 七、仍需目標主機 Runtime 驗證

YTower 線上 selector 與 Big5 encoding 是否仍和實際網站一致。

免費台灣 Proxy 的即時可用率、速度、TLS 穩定度與國別正確性。

Docker Compose 全服務 build/up、Kafka group lag、Airflow Sensor、MongoDB/MySQL live integration。

長時間完整 prefix crawl 在實際網路環境下是否會超過 16 小時 max.poll.interval。

# 八、正式判定

V11 已完成整合前可由程式碼與資料靜態驗證的修正，並保持 V10 的 ER Model、營養 ETL 與 API 核心邏輯。Crawler / Proxy / Docker runtime 仍必須在實際 GCP 或 Docker 主機進行最終 live verification；在此之前不得把 selector、Proxy 可用率或完整 Docker runtime 宣稱為已實測通過。